2024年度突发环境事件

应急演练计划

威海环保科技服务有限公司

修改日期：2024年3月15日

# 威海市环保科技服务有限公司处置中心

# 2024年度突发环境事件应急演练计划

一、总则

根据《生产安全事故应急演练指南》、《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法律法规的要求，为适应突发事故应急救援的需要，通过演练，进一步加强公司应急组织机构各小组之间的协同配合，提高应对突发事故的组织指挥、快速响应及处置能力，营造安全稳定的氛围，特制定公司2024年度突发环境事件应急救援预案演练计划。

二、应急演练目的

- 检验预案，通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

- 完善准备，通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

- 锻炼队伍，通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置能力。

- 磨合机制，通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，完善应急机制。

- 科普宣传，通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工风险防范意识和应对突发事故时自救互救的能力。

- 应急演练原则

1、结合实际，合理定位，紧密集合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

2、着眼实际，讲求实效，以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着重点，重视对演练效果及组织工作的评估，总结推广好经验，及时整改存在的问题。

3、精心组织，确保安全，围绕演练目的，精心策划演练内容，周密组织演练活动，严格遵守相关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

4、统筹规划，厉行节约，统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，努力提高应急演练效应。

5、灵活开展多样化的演练训练。特别是针对重要时段和特殊岗位，

对应急力量、物资装备、指挥体系、应急预案进行全面锻炼或检验。检验真实状态下的应急处置能力。

四、应急演练要求

1、在开展演练准备工作以前应制定演练计划，包括演练的目的、方式、时间、地点、日期安排、演练策划领导小组组成、经费预算和保障措施等。

2、演练准备阶段的主要任务是根据演练计划成立演练组织机构，设计演练方案，并根据需要针对演练方案对应急人员进行培训，使相关人员了解应急响应的职责、流程和要求，掌握应急响应知识和技能为演练实施奠定基础。

3、演练实施是对演练方案付诸行动的过程，是整个演练程序中核心环节，演练实施当天演练组织机构的相关人员应在演练前提前到达现场，对演练设备进行检查，确保正常工作，确认无误后按时启动演练，填写演练记录表。

4、演练结束后，应针对本次演练组织相关人员进行点评和总结，并从各自的角度总结本次演练的经验教训，确认评估报告内容，拟定

改进计划填写《应急演练效果评估表》。

- 对演练中暴露出的问题，组织参加演练单位和个人按照改进计划中规定的责任和时限要求，及时采取措施予以改进，修改完善应急预案、有针对性的加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划的更新等。

- 环境应急预案演练计划表

| 序号 | 演练项目 | 演练 单位 | 演练 类型 | 演练 时间 | 演练 地点 | 拟参加 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物泄漏事件应急演练 | 威海市环保科技服务有限公司 | 现场处置 | 2024年5月9日 | 处置中心院内 | 6 |  |
| 2 | 土壤污染演练 | 威海市环保科技服务有限公司 | 现场处置 | 2024年10月18日 | 处置中心院内 | 6 |  |

注：演练内容、时间可根据实际进行调整。